Приложение 1                                                                                                                к приказу Отдела народного образования  Администрации Щучанского района (РОНО)

от 04.10.2010г. № 90/а                                                                                                                                                                                                         «О внедрении электронных дневников

и журналов в общеобразовательных

учреждениях Щучанского района»

Единый сетевой План реализации проекта «Дневник. ру»

на территории Щучанского района на 2010 - 2011 годы

| Уровень ответственности | Мероприятия реализации единого сетевого плана Плана | Этапы реализации мероприятий Плана | Сроки выполнения мероприятий (месяц, год) | Контрольные показатели реализации этапов мероприятий Плана | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный | 1. Разработка нормативно-правового акта о реализации проекта на территории МО | Разработка сетевого Плана МО на основании единого сетевого Плана реализации проекта «Дневник.ру» на территории Курганской области | Октябрь 2010 | Реквизиты нормативно - правового акта | Методист РОНО по информационным технологиям |
|  |  | Определение школьных администраторов | Октябрь 2010 | Реквизиты нормативно - правового акта | Руководители ОУ |
|  | 2. Проведение практических семинаров для руководителей образовательных учреждений | Оповещение руководителей образовательных учреждений о проведении семинара | Октябрь 2010 | Кол-во участников | Методист РОНО по информационным технологиям |
|  |  | Проведение практического семинара | Ноябрь-декабрь 2010 | Кол-во участников | Методист РОНО по информационным технологиям |
|  | 3. Мониторинг внедрения проекта | Отчет муниципальных органов управления образованием о внедрении проекта | Декабрь 2010 | Кол-во учреждений, реализующих проект «Дневник.ру» | Методист РОНО по информационным технологиям |
|  | 4. Разработка мероприятий, направленных на организацию единой системы электронного информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг | Знакомство и тестирование системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг, регистрация Главного управления образования Курганской области и муниципальных районных органов управления образованием | Июнь – август 2011 | Формирование сетевой структуры по принципу подчинения на портале «Дневник.ру» | Специалисты муниципальных районных органов управления образованием Курганской области, представитель ООО «Дневник.ру» |
|  | 4. Проведение информационного семинара для представителей органов муниципального управления/тьюторов от каждого муниципального образования | Запуск и отладка работы системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг. Инициация регистрации ещё не подключенных ОУ | С сентября 2011 | Формирование базы данных в электронном виде по региону с выделенным доступом к информации по соответствующему району | Специалисты муниципальных районных органов управления образованием Курганской области, представитель ООО «Дневник.ру» |
|  |  | Полноценная работа системы информационного обмена в рамках предоставления образовательных услуг | К декабрю 2011 | Оперативное формирование полной базы данных в электронном виде по региону с выделенным доступом к информации по соответствующему району | Специалисты муниципальных районных органов управления образованием Курганской области. Тех. поддержка: представитель ООО «Дневник.ру» |